Załącznik nr 2

Wzór umowy

Zawarta w dniu …………………..roku, w Wyszkowie, pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (dalej SPZZOZ w Wyszkowie),

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07- 200 Wyszków

NIP: 762-17-47-265; REGON: 000308726; KRS: 0000016810;

reprezentowanym przez:

- Tomasza Borońskiego – Dyrektora SPZZOZ w Wyszkowie

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………..,

ul. …………………………………………….,

NIP: …………………………..; REGON: ……………………………….,

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

wybranym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605.).

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca (zwany dalej Inspektorem Nadzoru) przyjmuje „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w przedmiocie „Modernizacja pomieszczeń Przychodni Przyszpitalnej”  w SPZZOZ w Wyszkowie.

- Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej.

- Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest kompleksowa obsługa Inwestycji w zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego z wyłączeniem prawa do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją inwestycji, przestrzeganie, w szczególności, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), przepisów prawa administracyjnego, Prawa Budowlanego oraz przepisów określających wymagania dla pomieszczeń usług medycznych.

§ 2

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

- Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, dokonywanie z Wykonawcą robót budowlanych stosownych uzgodnień w zakresie realizacji Inwestycji.

- Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w szczególności, gdy okażą się korzystne dla Zamawiającego.

- Bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej i terminowej realizacji robót budowlanych.

- Wyznaczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego, we wszystkich wymaganych branżach na czas prowadzenia robót budowlanych oraz obecność na budowie co najmniej raz w tygodniu co najmniej inspektora nadzoru – koordynatora inspektorów nadzoru, a także na każde wezwanie Zamawiającego,

- Organizowanie, prowadzenie i protokołowanie narad koordynacyjnych oraz w razie potrzeby innych spotkań związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji,

- Bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo Budowlane dla nadzoru inwestorskiego,

- Kontrola jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia i  ofertą przetargową Wykonawcy oraz zawartą z nim umową.

- Sprawdzenia posiadania przez Wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości) dotyczących zastosowanych materiałów.

- Sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania zamówienia.

- Weryfikacja kosztorysów Wykonawcy pod względem finansowym oraz rzeczowym, sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności określonych w umowie z Wykonawcą, w tym potwierdzanie należnych mu kwot z tytułu wykonanych robót za poszczególne etapy.

- Organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorów wykonanych robót oraz odbioru końcowego inwestycji. W ramach tych czynności Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do stwierdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.

- Wykonanie innych czynności z zakresu Nadzoru Inwestorskiego uzgodnionych w toku realizacji umowy.

§ 3

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robót w pełnobranżowym zakresie - posiadający uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów oraz robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia, oraz że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą:

- Koordynator nadzoru inwestorskiego: ……………………………., tel. ……………., e-mail …………….. posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży budowlanej – ……………. posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej – ………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, gazów medycznych, cieplnych, wentylacyjnych,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej – ………………… posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Inspektor Nadzoru, w każdym czasie, może dokonać zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, niezwłocznie powiadamiając pisemnie Zamawiającego. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.

- Zamawiający może zażądać od Inspektora Nadzoru zmiany osób pełniących obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, jeżeli uzna, że nie wykonują ich należycie. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone dla danej funkcji.

- Do bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Nadzoru oraz do nadzorowania wykonywania niniejszej umowy Zamawiający wyznacza:

- Jolantę Puławską Kierownika Działu Technicznego ze strony Zamawiającego, do kontaktów roboczych Zamawiający podaje następujący nr tel.: 795 143 059, e-mail: jpulawska@szpitalwyszkow.pl oraz

- Andrzeja Skoczń specjalistę do spraw techniczno – eksploatacyjnych, nr tel.: 29 743 76 67, e-mail: askoczen@szpitalwyszkow.pl

§ 4

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do upływu terminu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Przewidywany termin zakończenie robót budowlanych wraz z wyposażeniem – podpisanie protokołu końcowego inwestycji w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 5

- Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

- Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (zgodnie z zapytaniem ofertowym).

- Inspektor Nadzoru kopię polisy załącza do niniejszej umowy i zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu jej kserokopię, w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych, po każdorazowym odnowieniu polisy.

- W przypadku nie odnowienia polisy przez Inspektor Nadzoru w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Inspektora Nadzoru na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującemu Inspektorowi Nadzoru. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inspektora Nadzoru.

§ 6

- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Inspektorowi Nadzoru przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto ……………………… zł ( ) + VAT w wysokości ………………… zł, co stanowi kwotę brutto ………………. zł ( ).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i może ulec zmianie tylko 
w przypadkach wyszczególnionych w ust. 3.

- Zmiana wartości wynagrodzenia może nastąpić w następujących  przypadkach:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy. Oznacza to, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawia fakturę z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT, przy zachowaniu kwoty netto wynagrodzenia,

- wydłużenia terminu realizacji inwestycji - niezawinionej przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie realizowane na podstawie faktur częściowych proporcjonalnych do wysokości płatności zrealizowanych na rzecz Wykonawcy robót oraz faktury końcowej.

- Inspektor Nadzoru, wystawi faktury częściowe, zgodnie z poniższymi zasadami:

- pierwsza i druga faktura będą wystawiane w terminach odbiorów częściowych robót, 
w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanych w danym czasie robót budowlanych, z tym że łączna ich kwota nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1.

- ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie dokonane w oparciu 
o fakturę końcową, wystawioną po podpisaniu przez strony protokółu końcowego o którym mowa w § 2, ust.11 Umowy.

- Faktury częściowe i końcowa będą wystawiane po podpisaniu odpowiednich protokołów odbioru pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za termin płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku bankowego:

………………………….

- Z tytułu nieterminowej zapłaty należności, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu noty odsetkowej najpóźniej do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym należność finansowa stała się wymagalna, a w przypadku zaległości płatniczych powstałych w czwartym kwartale roku Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe po wystawieniu i doręczeniu Zamawiającemu noty odsetkowej najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

- Cesje wierzytelności oraz inne czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela dokonane 
z naruszeniem art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej są nieważne.

§ 7

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w następujących wypadkach:

- Inspektor Nadzoru nie podjął, z własnej winy, wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania lub przerwał ich wykonanie, 
a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- jeżeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną,

- nie powiadomienia Zamawiającego o odbiorach,

- firma Inspektora Nadzoru zostanie postawiona w stan likwidacji lub upadłości.

- Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy należy dokonać w formie pisemnej 
z podaniem przyczyn odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sposób sprzeczny z zapisami umowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do:

- sporządzenia w terminie do 14 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania,

- przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją roboty budowlanej.

§ 8

Strony obowiązują następujące kary umowne:

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego, zgodnie z § 7 ust.4., Inspektor Nadzoru zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na poniesienie szkody przez Zamawiającego w sytuacji niepowiadomienia Zamawiającego o odbiorach w terminach przewidzianych w § …………………. – w wysokości 500,00 zł, za każdy przypadek niepowiadomienia.

- Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącane z wynagrodzenia przysługującego Inspektorowi Nadzoru bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Inspektora Nadzoru.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu miejscowo właściwego właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy jest oferta z dnia …………………………… r., Umowa o zachowaniu poufności oraz Zasady Środowiskowe obowiązujące w SPZZOZ w Wyszkowie zgodnie z Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

- Załącznikiem do umowy jest kopia polisy wyszczególniona w § 5 ust.2.

- Umowę sporządzano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Inspektora Nadzoru i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA